# 2025.12.24

## 1. 프로젝트 개요

- 서비스명: See:Sun (시선)

- 미션: "보이지 않아도 건강할 수 있도록" – 시각 장애인을 위한 음성 기반 웰니스 솔루션

- 목표: 단순한 정보 제공을 넘어, 음성 인터페이스(VUI)를 통해 운동과 식단을 스스로 관리할 수 있는 환경 구축

## 2. 핵심 기능별 기술 상세

### 1) 운동 기능 (중점 사항)

- 개인화 서베이: 이름, 성별, 키, 몸무게, 생년 정도를 입력받아 맞춤형 난이도 설정

- 음성 가이드 로직: 텍스트로 된 운동 단계별 스크립트를 음성(TTS)으로 출력

- 자동 기록 시스템: 별도의 종료 버튼 클릭 없이, 운동 세션 완료 시 서버에 자동으로 로그가 전송되어 일별 리포트에 반영

- VUI 가이드: 픽토그램과 함께 진행 상황을 음성으로 안내하여 저시력자와 전맹 유저 모두가 현재 상태를 인지할 수 있도록 설계.

- 타임라인: 2월까지 (3월 말까지) 1차 프로토타입 개발

### 2) 맞춤형 식단 추천

- 음성 식단 입력: STT를 통해 메뉴를 입력받고 공공 데이터 API로 영양 분석.

- 처방전 OCR: 이미지 스캔 후 약명과 복용 시간을 앱 내 스케줄러에 자동 등록.

- 타임라인: 4월까지 2차 프로토타입에 반영 완료

## 3. 담당 업무

### 1) 프론트엔드 - 접근성 개선

- Figma를 기반으로 한 고대비(High-Contrast) UI 및 접근성 최적화 레이아웃 구현.

- VUI 구현: STT/TTS API를 연동하여 음성 인식 트리거 및 음성 안내 로직 개발.

- 사용자 동작(클릭, 스와이프)에 따른 음성 피드백 시스템 구축.

- (저시력자용) 화면 확대 및 고대비 모드 On/Off 기능 개발.

### 2) 백엔드  - 데이터와 로직 개발

- 유저 건강 데이터(운동 로그, 영양 분석) 관리용 API 설계 및 개발.

- 공공데이터 및 외부 기술 API(OCR, 영양소 DB 등) 연동 및 가공.

- 유저 맞춤형 운동 가이드 및 식단 분석 알고리즘 구현.

- 음성 서버 구축 및 실시간 데이터 동기화.

## 4. 참고 자료

### 1) 유저 플로우

- 앱 개요: See:Sun 개요

- 피그마 화면: Figma (피그마 계정에 초대할 이메일 제공 필요)

### 2) 운동 기능

- 픽토그램 파일: 픽토그램 (현재 ai 파일로 있음. 요청시 png/jpg 등의 파일로 출력 가능)

- 음성 운동 가이드:

  - 대본: 운동 가이드

  - tts 음성: 음성 wav 파일

### 3) 기타

- 기존 개발 내역: 다만, 현재 기존 개발팀으로 활동하셨던 분들과의 소통이 원활하지 않아 handover.md 파일 및 GitHub 접근 권한이 없는 상황입니다. 또한, 기존 APK 파일에서 여러 부분이 수정되었으므로, 기존 APK는 참고용으로만 확인해 주시고, ‘See:Sun 개요’ 파일을 주된 기준으로 검토해 주시면 감사하겠습니다.

  - SeeSun_앱_업데이트_내역_(2025-09-03).pdf

  - APK 파일