enVision 테크팀 1차 회의

장소	online 회의실

일시	2026.01.06. (화요일) 23시 30분

진행	배용건

속기	배용건

벌금

휴가

| 테크팀 팀장 | 프론트엔드 팀장 | 백엔드 팀장 |
| --- | --- | --- |
| 이준영 | 신건하 | 김두진 |
| o | o | o |

0. 투두 체크

|  | todo check |
| --- | --- |
| 회의 안건 | - 테크팀 내부 회의 및 결정사항 전달 및 작업 전 논의 사항 공유 |

1. 개회

2. 보고 안건

3. 논의 안건

|  | 개발 타임라인 |
| --- | --- |
| 개요 | 개발 의뢰서 : Q&A 진행 |
| 상세 설명 | 공통 기술스택 : 테크팀 기술 기획서 (노션 페이지로 기획 관리 차후 변경 시 공지) 프론트엔드: 디자인팀과 협업하여 최대한 요구 명세에 맞는 디자인 반영, 구현 과정에서 비율 문제로 약간의 오차 고려 백엔드: 기본 기능 명세 작성된 내용대로 작업 진행하되 추가 기획, 기준 변동 사항 발생 시 추가 작업 배포: 최종 완성 시 배포는 총 3안 중 고려 예정 (모바일[아이폰, 안드로이드] 앱스토어 등록 / apk 형식 / 웹앱 서비스) *운영팀 고려 사항 – (앱스토어 등록 비용 vs 웹서버 유지 비용 vs .apk 확장성의 제한) 프로토타입 제공 : .apk 형식으로 제공 |
| 결정사항 & todo | 1, 2차 타임라인 별 개발 진행하되 추가적인 작업 및 기획, 기준 변동사항이 있는 경우마다 추가적으로 작업 예정 |

|  | 테크팀 회의 주기 및 시간 |
| --- | --- |
| 개요 | 테크팀 내부 회의 주기 및 시간 할당된 작업량을 task라고 함 |
| 상세 설명 | 보고 체계 : 팀원, 각 부(프론트엔드, 백엔드) 팀장, 테크팀 팀장의 구조 일간, 주간, 월간 회의로 구성되며, 각 개요는 다음과 같이 진행. 1.일간 팀원 <-> 각 부 팀장 (중요 이슈 발생 시 각 부 팀장 -> 테크팀 팀장 공유) 활동: -일간 task 할당 및 진행사항 체크 -이슈 발생 사항 공유 2.주간 각 부 팀장 <-> 테크팀 팀장 활동: -주간 task 할당 및 진행사항 보고 -변동 사항 공유 및 수정 3.월간 활동: -전체 팀 회의 -월간 진행 보고 및 개선점 반영 -차 월 task 설정 -주 별 task 설정 |
| 결정사항 & todo | 운영•기획팀 필요 시 수기 회의록 작성 혹은 회의 녹화본 공유 |

|  | 테크팀 개발 비용 및 보수 |
| --- | --- |
| 개요 | 테크팀 전체 보수 및 개발 비용 결정 사항 |
| 상세 설명 | -개발 과정에서 필요한 서버, Tool 비용은 지원 -상세 보수 및 개발 비용에 대한 논의는 26.01.08 전체 회의를 통해 논의 후 결정 -배용건(PM)은 26.02.08 시점을 기준으로 전체 회의 정식 참가하며 이전까지는 follow up 예정 |
| 결정사항 & todo | 비용, 보수 관련은 전체 회의 통해 논의 후 결정 배용건(PM)은 26.02.08 시점 정식 참여 |